RAOS  |  INTERNAL OVERVIEW

# RAOS
プロジェクト概要マニュアル

AI × 楽天アフィリエイト運営OS

購買意思決定を支援するメディアを、Evidence、AI支援、人間承認、不変公開、鮮度更新、効果測定まで一貫して管理するための全体ガイド

| DESIGN | APPROVED FOR IMPLEMENTATION |
| --- | --- |
| IMPLEMENTATION | NOT_STARTED 120 / DEFERRED 9 |
| RUNTIME VERIFICATION | NOT_EXECUTED 129 |
| PRODUCTION READINESS | NOT READY |

Version: 1.0
Baseline: 2026-08-03 JST
Audience: Product / Editorial / Review / Operations / Security / Development
Classification: Internal overview / onboarding

本書は正本の要約です。矛盾時はCanonical artifactと有効な公式条件を優先します。

# 目次

本文は概要から現在地、実装の入口へ進む構成です。ページ番号に依存せず、章番号と見出しで参照してください。

00  このマニュアルの使い方
概要、現在地、次に読むべき正本を一冊でつなぐ

01  RAOSとは何か
AIで記事を量産する仕組みではなく、購買支援メディアを安全に運営するOS

02  目的・原則・対象外
記事数よりも、正確性、意思決定価値、鮮度、採算を優先する

03  利用者と責任分担
高リスク操作を一人・一工程へ集中させない

04  標準ワークフロー
根拠の確定、提案、独立レビュー、不変公開、継続更新

05  システム全体像
内部正本と公開Read Modelを分離したモジュラーモノリス

06  ガバナンス・安全・承認
自動化可能な工程と、人間が保持する判断を明示する

07  現在の実装状況
設計、ローカル候補、正式Status、Runtime、本番準備を分けて読む

08  ロードマップと未決事項
FoundationからPilotへ進み、Evidenceなしに規模を拡大しない

09  開発者向けクイックスタート
正本を読み、read-only gateで現在地を確認してから、一つのStoryへ入る

A  用語集と参考文書
RAOS内で状態と証拠を同じ意味で使うための最小辞書

SECTION 00

# このマニュアルの使い方

概要、現在地、次に読むべき正本を一冊でつなぐ

本書は、RAOSの事業目的、利用者、標準ワークフロー、システム境界、統制、現在の実装状況を、プロダクトオーナー、編集担当、レビュー担当、運用担当、開発担当が同じ前提で理解するための概要マニュアルです。

重要な状態境界 設計がAPPROVED FOR IMPLEMENTATIONであることは、コード実装、Runtime検証、Provider接続、法務確認、本番公開の完了を意味しません。本書はこの4軸を必ず分けて記載します。

## 想定する読み方

| 読者 | まず読む章 | 得られる理解 |
| --- | --- | --- |
| 経営・企画 | 01、02、07、08 | 価値、禁止事項、現在地、判断が必要な事項 |
| 編集・レビュー | 03、04、06 | 責任分担、記事作成から公開まで、Evidenceと承認 |
| 運用・セキュリティ | 05、06、07 | 境界、Kill Switch、監査、検証状態 |
| 開発 | 05、07、09、付録 | アーキテクチャ、Story単位の実装、正本と検証コマンド |

## 本書で扱わないこと

特定画面の操作手順。現時点ではPublic/Admin UIは設計段階です。

本番アカウント、Credential、Secret、個人情報、Raw Promptの内容。

現行法令やProvider規約への最終適合保証。実装・公開時点の公式情報を別途確認します。

収益保証、検索順位保証、公開承認の代替。

参照正本: docs/canonical/START_HERE.md / docs/canonical/01_integration/RAOS_07_integration_design_v1.0.md

SECTION 01

# RAOSとは何か

AIで記事を量産する仕組みではなく、購買支援メディアを安全に運営するOS

RAOSはRakuten Affiliate Operating Systemの略称です。楽天市場で商品を探す人が、広告に振り回されず、自分の条件に適した商品を選べるよう、公式データ、一次情報、明示した比較基準を用いて購買判断を支援します。

## 解決する本質的な課題

| 利用者側 | 運営者側 |
| --- | --- |
| 同一・類似商品が複数ショップに分散し、型番や容量差が分かりにくい | 調査、比較、執筆、更新、計測が分断される |
| 価格、送料、在庫、配送条件が変化し、古い情報が残りやすい | 商品情報の鮮度維持に継続的な工数がかかる |
| おすすめ順位の根拠や広告との関係が見えにくい | AIの誤情報、架空体験、規約違反を防ぐ統制が必要 |
| 複数サイトを横断しないと、自分に向く条件が判断できない | 流入、クリック、確定報酬、制作費を記事単位で結び付けにくい |

## RAOSが一貫して支援すること

市場・カテゴリ候補と購買意図キーワードの評価

楽天公式API等から取得した商品、ショップ、価格、在庫情報の正規化

比較軸、選定基準、記事計画、根拠付きDraft候補の作成

人間による編集、独立レビュー、最終承認、Snapshot公開

商品情報の鮮度更新、Search Console・Analytics・楽天成果Reportの統合

品質、鮮度、SEO、採算に基づく改善候補の提示

図1 RAOSの価値提供フロー

AIの位置づけ AIは文章や候補を提案できますが、Evidenceの代わりにはなりません。主要Claimの承認、推薦順位変更、公開、Kill Switch解除は人間が保持します。

SECTION 02

# 目的・原則・対象外

記事数よりも、正確性、意思決定価値、鮮度、採算を優先する

## 優先順位

| 順位 | 優先するもの | 意味 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法令・楽天規約・Platform規約 | 違反する運用は行わない |
| 2 | 利用者の安全と誤認防止 | 不明を推測値や断定へ変換しない |
| 3 | 正確性と出典追跡性 | 公開ClaimをSourceと取得時点へ結び付ける |
| 4 | 購買意思決定価値 | 誰に、なぜ、どれが向くかを説明する |
| 5 | 事業採算性 | 確定報酬と制作・更新・Provider費を対応付ける |
| 6以降 | 自動化率、記事数、処理量 | 品質Gateを超えた範囲だけ拡大する |

## 10のプロダクト原則

| 原則 | 要点 |
| --- | --- |
| People First | 検索順位より訪問者の意思決定を優先 |
| Evidence Before Generation | 生成前に根拠を準備し、不足時は保留 |
| No Fabricated Experience | 実体験のないレビュー表現を禁止 |
| Editorial Independence | 料率や利益を推薦順位へ使用しない |
| Human-Gated Scaling | 初期公開は全件人間承認 |
| Freshness Is a Feature | 取得時点と期限切れを管理 |
| Traceability | ClaimからSourceへ追跡可能 |
| No Scale Without Unit Economics | 採算確認前に拡大しない |
| Reversible Automation | AI変更は差分、理由、版を記録しRollback可能 |
| Policy as Code | 規約と品質条件を自動検査可能なRuleへする |

## 明示的な非目的

| 行わないこと | 理由 |
| --- | --- |
| 数千記事を短期間に自動公開する | 低価値ページの量産を成功とみなさない |
| 商品説明や他サイト記事を言い換えて量産する | 独自の意思決定価値と出典追跡性がない |
| 楽天レビュー本文を転載、要約、変形する | 利用条件と著作権上の境界を守る |
| 未使用商品を実体験レビューとして見せる | 誤認とブランド毀損を防ぐ |
| 高料率商品をユーザー適合性より上位にする | 編集判断と収益判断を分離する |
| MVPで医療、金融、法律など高リスク領域へ参入する | 専門審査なしの重大な判断を避ける |

参照正本: docs/upstream/key_documents/RAOS_01_requirements_purpose_success_v0.1.md

SECTION 03

# 利用者と責任分担

高リスク操作を一人・一工程へ集中させない

RAOSは、編集、レビュー、運用、分析、セキュリティを別のRoleとして扱います。各Roleは必要な情報と操作だけへアクセスし、公開や重大な解除操作には追加確認と監査記録を要求します。

| Role | 主な責務 | 代表的な禁止・制限 |
| --- | --- | --- |
| PRODUCT_OWNER | Scope、予算、最終事業判断 | Evidenceなしの公開承認代替 |
| MANAGING_EDITOR | 編集方針、最終承認、公開判断 | 自分の編集を無検証で承認 |
| EDITOR | 商品、Evidence、記事の作成 | Final Approval、Kill Switch解除 |
| REVIEWER | 独立レビュー、Finding管理 | Contentの黙示的な書換え |
| ANALYST | 検索、行動、成果、採算の分析 | Recommendation順位の変更 |
| OPERATOR | Job、公開運用、Incident対応 | Editorial Findingの解除 |
| SECURITY_AUDITOR | AuditとSecurity調査 | 通常編集、収益操作 |
| READ_ONLY_AUDITOR | 証跡の閲覧 | すべてのWrite |

## 代表的な利用場面

| 場面 | 主担当 | 確認するもの | 完了の条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商品候補の統合・分離 | EDITOR + REVIEWER | 型番、容量、Variant、原本 | 理由付きDecisionと監査履歴 |
| AI Draft候補の採用 | EDITOR | 入力Manifest、差分、検証結果、費用 | 人間が採用または棄却 |
| 記事の最終承認 | REVIEWER + MANAGING_EDITOR | Claim、比較、推薦、Disclosure、Freshness | Blocker解消と独立承認 |
| 公開・Rollback | MANAGING_EDITOR + OPERATOR | Snapshot、影響、Step-up、Reason | Idempotent commandとAudit ID |
| 成果Report取込 | ANALYST + OPERATOR | Schema、重複、Reconciliation | Dry run後のHuman confirm |

二つの分離 記事編集画面へ料率、EPC、利益を持ち込まず、分析画面から推薦順位を変更しません。またPublic WebからAdmin、Evidence、AI Raw Artifact、Financeへ到達させません。

参照正本: docs/canonical/02_ui/RAOS_08_ui_ux_design_v1.0.md / docs/canonical/02_ui/RAOS_08_workflow_catalog_v1.0.yaml

SECTION 04

# 標準ワークフロー

根拠の確定、提案、独立レビュー、不変公開、継続更新

RAOSの標準フローでは、文章生成より前に対象商品とEvidenceを固定します。公開後もSnapshotを直接編集せず、新しいVersionを承認して差し替えます。

| 段階 | 主な処理 | 停止条件・Guard |
| --- | --- | --- |
| 1 Opportunity | カテゴリ、Keyword、Intent、記事型を選定 | Finance情報を編集順位に使わない |
| 2 Catalog | 公式データ取得、商品候補の正規化 | 曖昧な商品同一性は自動統合しない |
| 3 Evidence | Raw Artifact、Fact、Conflict、Source Packetを管理 | 未解決Critical conflictで停止 |
| 4 Article Plan | 目的、対象読者、Candidate Universe、比較軸を固定 | 同一Intentの重複を警告 |
| 5 AI Proposal | Versioned Promptと入力Manifestから構造化Draft候補を作成 | AIは自動保存・自動承認しない |
| 6 Editorial Review | Claim、比較、推薦、Policy、Disclosureを検査 | 主要Blocking軸とZero toleranceを満たす |
| 7 Approval | 独立ReviewerとManaging Editorが最終判断 | 自己承認や暗黙のBlock解除を禁止 |
| 8 Publication | 承認済みVersionから不変SnapshotとPublic projectionを生成 | Kill Switch、Freshness、Hashを確認 |
| 9 Measurement | 流入、CTA、成果、費用を別正本として集計 | 推定成果をProvider保証値と混同しない |
| 10 Refresh | Stale検出、再取得、差分、再評価、縮退 | 取得失敗時に旧値を最新表示しない |

## 公開とRollback

公開対象は承認済みArticle Versionから生成したPublication Snapshotだけです。

公開中Snapshotは直接書き換えず、新Versionの承認と新Snapshotで更新します。

Rollbackは対象、影響、理由、Step-up認証、Audit IDを記録します。

同じ公開Commandの再実行はIdempotency Keyで二重処理を防ぎます。

重大な規約、鮮度、障害リスクではKill Switchにより対象範囲を停止します。解除は別の人間承認Actionです。

## 安全な縮退

古い値を最新として見せない 価格や在庫の再取得に失敗した場合、旧値へ新しい取得時刻を付けません。期限切れ表示、非表示、CTA停止など、利用者の誤認を避ける側へ縮退します。

参照正本: docs/canonical/02_ui/RAOS_08_workflow_catalog_v1.0.yaml / docs/upstream/key_documents/RAOS_06_content_editorial_evidence_design_v0.1.md

SECTION 05

# システム全体像

内部正本と公開Read Modelを分離したモジュラーモノリス

図2 RAOSのシステム境界

## 主要コンポーネント

| 領域 | 役割 | 重要な境界 |
| --- | --- | --- |
| Public Web | 承認済み記事、比較、開示、楽天CTAを表示 | Public Read Modelのみ参照 |
| Admin Web | Portfolio、Catalog、Evidence、Editorial、Review、Opsを操作 | Role、MFA、Step-up、Audit |
| API / Application | Use Case、Command、Query、状態遷移を調停 | WebからDBへの直接Writeを禁止 |
| Domain | Editorial、Evidence、Publishing、Finance等のRule | SQLAlchemy、FastAPI、Provider SDKへ依存しない |
| Worker | 取込、AI Job、鮮度更新、Projection、集計 | at-least-once配送と冪等処理 |
| PostgreSQL | 業務状態、履歴、Outbox、Auditの正本 | RoleとSchemaで責務を分離 |
| Object Storage | Raw Artifact、Evidence、生成物の不変保存 | Hash、Version、Retention class |
| External Adapters | 楽天、Google、OpenAI、CMS等への接続 | 公式APIを使用し、契約型を内部へ漏らさない |

## コード上の依存方向

domain ← application ← adapters / framework Portは内側で定義し、外側が実装します。DomainはDB Model、Web例外、Provider SDK型を知りません。外部連携は交換可能なAdapterとして閉じ込めます。

## 一貫性と証跡

編集、承認、公開状態など同一Aggregate内の判断は強整合で管理します。

外部配信や集計はOutbox、Inbox、Idempotency Recordを使い結果整合で処理します。

Raw Artifact、Prompt、Policy、Contract、Publication Snapshotは版とHashで固定します。

AIや外部Providerの失敗を、公開中の承認済みコンテンツへ直接波及させません。

参照正本: docs/upstream/key_documents/RAOS_02_system_architecture_v0.1.md

SECTION 06

# ガバナンス・安全・承認

自動化可能な工程と、人間が保持する判断を明示する

## 人間承認が必要な代表Action

| Action | 必要な確認 | 自動化してよい範囲 |
| --- | --- | --- |
| 新規記事の公開 | Final Approval、Snapshot、Freshness、Step-up | Preview、検査、Command準備 |
| 主要Claimの追加・変更 | Evidence coverage、Reviewer Decision | 候補抽出、差分、Finding作成 |
| Recommendation順位変更 | 比較Rule、根拠、独立Review | Ruleによる候補計算 |
| 曖昧な商品統合 | 原本、カテゴリRule、理由 | 候補提示と差分 |
| Critical Finding解除 | 解消Evidence、Reviewer、Audit | 再検査と解消候補 |
| Policy Activation | 影響範囲、Owner承認、Rollback | Dry runと影響Report |
| Production Release | Gate、Security、Operations、Release Decision | Build、検査、Evidence収集 |
| Kill Switch解除 | 原因解消、別Action、Step-up | 状態監視と解除候補 |

## 守るべきデータ境界

CredentialやSecret値は環境変数名またはSecret Store参照だけで扱い、Logや文書へ出しません。

楽天レビュー本文、個人情報、Raw Prompt、Provider Tokenを公開・分析データへ混入させません。

Security LogとProduct AnalyticsはPurpose、Access、Retentionを分けます。

Public Telemetryへ記事本文、検索語全文、メール、Source Packet本文を送りません。

外部ページ、検索結果、レビュー、競合Contentはデータであり、命令として実行しません。

## 状態を昇格できるEvidence

| 遷移 | 必要なEvidence |
| --- | --- |
| NOT_STARTED → IN_PROGRESS | Storyに紐付く変更予定、Test Plan、PR文脈 |
| IN_PROGRESS → IMPLEMENTED_NOT_VALIDATED | Review可能な実装、Unit・Static Test結果 |
| IMPLEMENTED_NOT_VALIDATED → VALIDATED | 定義済みRuntime・Integration・E2E SuiteのPASS Artifact |
| VALIDATED → DEPLOYED_STAGING | Deployment ID、Smoke Test、Rollback手順 |
| DEPLOYED_STAGING → DEPLOYED_PRODUCTION | Release Decision、Gate、Security・Operations承認 |

Local PASSの扱い ローカルのGenerator、Static、Unit、FixtureがPASSしても、正式CI/TST、Runtime/Provider検証、本番準備へ自動昇格しません。Statusはappend-only Evidenceと人間承認を通じて更新します。

参照正本: docs/canonical/01_integration/RAOS_07_integration_design_v1.0.md / docs/canonical/04_security/RAOS_10_security_privacy_design_v1.0.md / changes/st-0005/README.md

SECTION 07

# 現在の実装状況

設計、ローカル候補、正式Status、Runtime、本番準備を分けて読む

図3 4軸で読むRAOSの現在地

## 2026-08-03 JST時点のStatus Snapshot

| 項目 | 確認値 | 読み方 |
| --- | --- | --- |
| Design baseline | RAOS Complete Design Package v1.0 | APPROVED FOR IMPLEMENTATION |
| Epic / Story | 20 Epic / 129 Story | 全体Backlogの正本 |
| 正式Implementation | NOT_STARTED 120、DEFERRED_POST_MVP 9 | 適用済みStatusだけを数える |
| 正式Verification | NOT_EXECUTED 129 | Local checkを正式Suiteへ読み替えない |
| Status proposal | 26 Request / 19 Story | すべて提案で、正式Statusは変更しない |
| Applied transition | 0 | PR Evidenceと人間承認を伴う適用は未実施 |
| Test / Environment catalog | 32 Suite / 6 Environment | 設計カタログの件数 |
| Production readiness | NOT READY | Provider、法務、Security、Operations、Release Gateが未完 |

## ローカルで作成されている基盤候補

| 領域 | 主な候補 | まだ含まれないもの |
| --- | --- | --- |
| Canonical / Governance | 設計Import、契約Revision、Status・Decision Gate、PR governance候補 | 正式Apply、Hosted review Evidence |
| Toolchain / Contract | 固定Python・Node、契約Repository、生成型・Client、CI定義候補 | 正式Hosted CI PASS、Business runtime |
| Local runtime | PostgreSQL、S3互換Object、Queue fake、Typed config | Production provider、Credential、Cloud infrastructure |
| Persistence | Migration framework、Foundation、ST-0303 IAM/OPS 17-table候補 | Domain schema全体、Role grant、Repository実装 |

ST-0303の位置づけ ST-0303にはローカル実装候補のREADME、Generator、Migration、Testが存在しますが、確認したStatus Overlayの19 Story提案にはまだ含まれません。したがって、正式Statusは未変更です。

## 本書作成時に実行したread-only check

| Check | 結果 | 証明する範囲 |
| --- | --- | --- |
| Canonical import verify | PASS | 105 import file、6 source archive、Checksum、Read order |
| Workspace drift check | PASS | 42 directoryのinert workspace layout |
| Status overlay regeneration check | PASS | Status bundleの決定論的な一致 |

このPASSが証明しないもの 公開記事、Admin UI、外部Provider接続、Production database、Hosted CI、Runtime Suite、Staging、収益性、法務承認の完了は証明しません。

参照正本: changes/st-0005/status-overlay.v1.yaml / README.md / changes/st-0303/README.md

SECTION 08

# ロードマップと未決事項

FoundationからPilotへ進み、Evidenceなしに規模を拡大しない

## 20 Epicの実装Wave

| Wave | Epic | 主な到達点 |
| --- | --- | --- |
| FOUNDATION | EPIC-00〜04 | 正本、Repo、Local runtime、DB、Identity・Security基盤 |
| VERTICAL | EPIC-05〜11 | Catalog、Evidence、AI、Content、Review、Public/Admin Web |
| MEASUREMENT | EPIC-12〜13 | Analytics、楽天成果、帰属、Unit economics |
| OPERATIONS | EPIC-14〜15 | Freshness、Job、Incident、Kill Switch、Cloud、Delivery |
| VERIFICATION | EPIC-16 | Security、Performance、Restore、Gate Evidence |
| PILOT | EPIC-17〜18 | 1カテゴリ5〜10記事、次に30〜45記事で品質と採算を検証 |
| POST_MVP | EPIC-19 | 複数カテゴリ、高度自動化、Model judge等 |

## MVPの進め方

技術依存順に一つのapproved Storyを選び、依存、Design Ref、Contract、Test、Security Controlを先に読む。

新しい判断が不要なら既存正本を実装し、必要ならOpen Decisionまたは承認済みDesign Handoffで止める。

Local実装候補を作り、独立したReview、正式Suite、Runtime Evidence、Status Applyを順番に通す。

1カテゴリ、5〜10記事のPilotで品質、更新負荷、事故率、確定成果、貢献利益を観測する。

30〜45記事へ拡大する前に、ユーザー価値とUnit economicsが正であることを確認する。

## 現在のOpen Decision

Canonical Open Decisionは15件あり、そのうち14件が関連するProductionまたはGateを停止します。Codexや実装者は仮値を本番値として確定しません。

| 分類 | 代表的な未決事項 | 安全なDefault |
| --- | --- | --- |
| Product / Business | 初期カテゴリ、サイト名・Domain、Reviewer、人件費、予算 | Synthetic fixture、外部公開禁止、利益UNKNOWN |
| Editorial / Legal | 商品同一性Rule、Freshness SLA、法務Review境界 | 自動統合禁止、Stale非表示、公開Block |
| Provider / Data | 楽天成果Report、Keyword Provider、Production Credential | Recorded・Synthetic fixture、手動Import |
| Security / Operations | OIDC、通知先、Region、Retention | Local fake、Local log、Production apply禁止 |
| Privacy | Consent、Cookie、計測方針 | 非必須Tracking無効、First-party最小Event |

参照正本: docs/canonical/07_backlog/RAOS_13_epic_catalog_v1.0.yaml / docs/canonical/07_backlog/RAOS_13_critical_path_v1.0.md / docs/canonical/01_integration/RAOS_07_open_decisions_v1.0.yaml

SECTION 09

# 開発者向けクイックスタート

正本を読み、read-only gateで現在地を確認してから、一つのStoryへ入る

## Repository map

| Path | 責務 |
| --- | --- |
| apps/ | Web、API、WorkerのDelivery boundary |
| python/raos/ | Domain、Application、Port、Adapter、Delivery code |
| contracts/ | VersionedでHash-boundなContract repository |
| packages/ | Web UI、Generated web contract、Policy schema |
| migrations/ | Review済みの累積Migration boundary |
| tests/ | Story suite、Contract、E2E、Security、Eval、Fixture |
| changes/ | Story-owned revision、Manifest、Operational overlay |
| docs/ | Immutable design、ADR、Architecture、Runbook、Worklog |
| scripts/ | Generator、Validator、Importer、Bootstrap command |

Reserved directoryは実装を意味しない Directoryが存在しても、Service、Provider、Database、Queue、Deployment、Product機能が有効とは限りません。各StoryのREADME、Manifest、Status、Test Evidenceで判断します。

## 正本の読み順

1. docs/canonical/00_master/RAOS_MASTER_README_v1.0.md

2. docs/canonical/08_codex/AGENTS.md

3. docs/canonical/01_integration/RAOS_07_integration_design_v1.0.md

4. Canonical DecisionとOpen Decision

5. Story BacklogとTest Suite Catalog

6. 選択Storyのdesign_refs、Contract、Test、Security、Operations参照

## 最初のread-only確認

python3 scripts/import_raos_design.py verify
make check-workspace
python3 scripts/build_st0005_status.py --check

## Story開始前の6点Preflight

| 確認 | 固定する内容 |
| --- | --- |
| Canonical | 対象ファイル、Document ID、Version、Precedence |
| Scope | Storyの目的、Deliverable、明示的な対象外 |
| Decision | Conflict、Open Decision、安全なDefault、Block条件 |
| Change | Generator、Source Contract、手書きコード、生成物の所有者 |
| Test | Unit、Static、Runtime、Security、Formal Suiteの区別 |
| Status | ProposalとApply、Registry影響、必要な人間承認 |

## 検証時の注意

Story test directoryは分離したpytest processで実行します。Repository rootの一括pytestは集約Runnerではありません。

Generated artifactは直接編集せず、所有するGeneratorまたはSource Contractを変更して再生成します。

Toolchain、Contract、Migration、Local serviceは、それぞれRepository wrapperと固定Versionを使用します。

Docker、Provider、RAOS_PG_BIN等がないためにSkipしたTestを実行済みValidationとして扱いません。

参照正本: README.md / docs/README.md / AGENTS.md

SECTION A

# 用語集と参考文書

RAOS内で状態と証拠を同じ意味で使うための最小辞書

## 用語集

| 用語 | 意味 |
| --- | --- |
| Epic | 複数Storyを束ねる目的単位。RAOSでは20 Epic |
| Story | 依存、Deliverable、Acceptance、Testを持つ実装単位 |
| Raw Artifact | 取得した原本を不変・Hash付きで保存したもの |
| Fact | Sourceから検証・正規化した構造化事実 |
| Claim | 記事内で検証対象となる主張 |
| Source Packet | 記事やAI Taskへ渡す承認済みEvidence集合 |
| Finding | Policy、Evidence、品質Reviewで発見した問題 |
| Article Version | 編集可能だが履歴を保持する記事のVersion |
| Publication Snapshot | 承認済みVersionから生成する不変の公開物 |
| Gate | 次の段階へ進むために満たす必要がある条件とEvidence |
| Local candidate | ローカルでReview可能な実装候補。正式StatusやRuntime PASSではない |
| Open Decision | 人間判断または外部Evidenceが必要で、実装者が推測してはならない事項 |

## 主要参考文書

| 目的 | Repository path |
| --- | --- |
| 全体の入口 | docs/canonical/START_HERE.md |
| 要求・目的・成功条件 | docs/upstream/key_documents/RAOS_01_requirements_purpose_success_v0.1.md |
| システムアーキテクチャ | docs/upstream/key_documents/RAOS_02_system_architecture_v0.1.md |
| 統合・状態境界 | docs/canonical/01_integration/RAOS_07_integration_design_v1.0.md |
| UI・Role・Workflow | docs/canonical/02_ui/RAOS_08_ui_ux_design_v1.0.md |
| Security・Privacy | docs/canonical/04_security/RAOS_10_security_privacy_design_v1.0.md |
| Test・Acceptance | docs/canonical/05_test/RAOS_11_test_acceptance_design_v1.0.md |
| Operations・Reliability | docs/canonical/06_ops/RAOS_12_operations_reliability_design_v1.0.md |
| Backlog | docs/canonical/07_backlog/RAOS_13_story_backlog_v1.0.yaml |
| Current local overview | README.md |
| Status overlay | changes/st-0005/status-overlay.v1.yaml |

Conflict時の優先順位 実装・公開時点で有効な法令と公式Provider条件 → Canonical Integration・Decision・Status → Requirements → Domain Design → Generated Contract → Implementation codeの順に解釈します。コード差分を黙って正本へ繰り上げません。

## 文書情報

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| Title | RAOS プロジェクト概要マニュアル |
| Version | 1.0 |
| Baseline | 2026-08-03 JST |
| Audience | Product、Editorial、Review、Operations、Security、Development |
| Classification | Internal overview / onboarding |
| Canonical mutation | None |